附件1

关于阳西县2025年重点建设项目计划

调整情况的说明

为充分发挥重点项目建设在促投资稳增长的支撑引领作用，促进我县经济平稳健康发展，按县委、县政府的工作要求，我局牵头组织编制的《阳西县2025年重点建设项目计划》已经县府九届115次常务会、县委九届第154次常委会、县九届人大五次会议审议通过。经我局与项目责任单位再次核实，根据项目最新进展情况，在不改变重点项目个数和年度计划投资的前提下，对个别项目投资额和建设性质作调整，具体情况如下：

- 1．阳西县奋兴中学高中部建设项目，根据项目立项批复情况，将项目总投资8.5亿元调整为6.93亿元。

- 2．广湛高速铁路阳西站及配套设施项目，建设性质由新开工项目调整为续建项目。该项目建设内容包括维持初步设计批复2台4线， 与广湛高铁阳西站同步建设项目建设内容相同，目前广湛高铁阳西站同步建设项目已开工建设，故将该项目建设性质由新开工项目修改为续建项目。

- 3．阳西县城排水管网建设工程（第四期），建设性质由新开工项目调整为续建项目。该项目包括由4个子项目，目前已开工3个，剩余1个子项目未开工。按惯例，若打包项目中的一个子项目已开工的，该打包项目则视为已开工，故将该打包项目建设性质由新开工项目修改为续建项目。

综上所述，调整后，2025年我县重点建设项目共57项，总投资1011.98亿元，年度计划投资215.2亿元，其中投产项目14项，续建项目19项，新开工项目24项。